## 7. GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI (DEPLOYMENT)

⏱ Thời gian: 1-2 tuần

### 7.1. Chuẩn Bị Trước Triển Khai (Pre-deployment Preparation)

📋 Checklist triển khai:

- Tất cả các bài kiểm thử đã đạt yêu cầu (Unit Test, Integration Test, System Test, UAT).

- Mã nguồn đã được review và phê duyệt.

- Kiểm tra bảo mật hoàn tất.

- Kiểm thử hiệu năng đạt chuẩn.

- Bộ script migrate database đã được chuẩn hóa và thử nghiệm trên môi trường staging.

- Kế hoạch backup đầy đủ trước khi triển khai.

- Kế hoạch rollback được thiết kế và thử nghiệm.

- Hệ thống giám sát & cảnh báo được cấu hình.

- Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng được cập nhật.

- Đầy đủ phê duyệt triển khai từ các bên liên quan.

🗄️ Database Migration:

- Backup: Thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu trước khi migrate.

- Migration Scripts: Kiểm thử trên môi trường staging trước khi áp dụng lên production.

- Data Migration: Di chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ (nếu có).

- Validation: Kiểm tra tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu sau khi migrate.

- Công cụ sử dụng: Flyway, Liquibase hoặc các script tùy chỉnh.

🔧 Chuẩn Bị Hạ Tầng (Infrastructure Setup):

- Server Provisioning: EC2, VM hoặc Kubernetes cluster.

- Load Balancer: AWS ALB, Nginx hoặc HAProxy.

- CDN: CloudFront / Cloudflare dành cho static assets.

- SSL Certificates: Let’s Encrypt hoặc AWS Certificate Manager.

- Domain & DNS: Route 53 hoặc Cloudflare.

### 7.2. Chiến Lược Triển Khai (Deployment Strategies)

🚀 Blue-Green Deployment:

- Blue (Production hiện tại): Phiên bản đang phục vụ người dùng.

- Green (Phiên bản mới): Deploy song song để kiểm thử.

- Switch: Chuyển traffic từ Blue sang Green khi đã sẵn sàng.

- Rollback: Chỉ cần chuyển traffic ngược lại Blue nếu có lỗi.

- Ưu điểm: Không downtime, rollback nhanh.

🐦 Canary Deployment:

- Giai đoạn 1: Triển khai cho 5% người dùng.

- Theo dõi: Giám sát lỗi, logs, phản hồi người dùng.

- Giai đoạn tiếp: Mở rộng lên 25% → 50% → 100%.

- Rollback: Tạm dừng triển khai và quay lại bản ổn định nếu gặp sự cố.

- Ưu điểm: Giảm thiểu rủi ro, phát hiện lỗi sớm.

🔄 Rolling Deployment:

- Cập nhật lần lượt từng instance trong cluster.

- Đảm bảo hệ thống luôn có instance đang hoạt động.

- Thường sử dụng với Kubernetes hoặc Docker Swarm.

### 7.3. Go-Live (Đưa Hệ Thống Vào Hoạt Động)

🎯 Deployment Day:

- Thời điểm triển khai: Khung giờ ít người dùng (2–5 AM hoặc cuối tuần).

- War Room: Tập hợp đầy đủ Dev, QA, DevOps, PM để xử lý nhanh sự cố.

- Thông báo: Gửi thông tin bảo trì đến người dùng trước thời gian triển khai.

- Các bước triển khai:

- Sao lưu database.

- Thực thi migration.

- Deploy ứng dụng.

- Thực hiện smoke test.

- Chuyển traffic sang phiên bản mới.

- Giám sát hệ thống tức thời.

🔍 Giám sát sau triển khai

- 24 giờ đầu: Theo dõi chặt chẽ logs, error rate, response time, bộ nhớ, CPU, hoạt động database.

- Hỗ trợ người dùng: Luôn có bộ phận support trực.

- Phân loại lỗi: Ưu tiên khắc phục các lỗi nghiêm trọng ngay lập tức.

⚠️ Kế hoạch Rollback

- Chuẩn bị script và quy trình rollback.

- Script rollback database (đối với các thay đổi schema).

- Khả năng restore từ bản backup.

- Kế hoạch truyền thông nếu rollback xảy ra.

- Thực hiện phân tích nguyên nhân sau sự cố (post-mortem).